君山区2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区住房保障中心

预 算 编 码：140004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022  年  7 月  10 日

君山区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 杨小蓉 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 15074838297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 5 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 为城镇低收入家庭提供住房保障。开展城镇低收入家庭住房状况调查，社会保障性住房的建设与分配，对住房保障家庭进行复核和备案，对社会保障性住房产权、产籍、腾退、收购、处置、交易和物业管理等实施情况进行监管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：公廉租房运营管理 任务2：住房保障租赁补贴发放 任务3：农村危房改造 任务4：自建房排查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 2022年本单位完成了以下内容： 1.自建房排查 组建了专业技术队伍，完成全区所有房屋的村社普查和镇街排查工作：核实合法合规性隐患1382个，经营性安全隐患1467个，消防安全隐患1403个，结构安全隐患677，完成全区五类重点区域经营性自建房鉴定189栋，整治自建房重大结构安全隐患225个，挂牌整治225个，整治率100％。其中，直接拆除24栋，挂牌封停118栋，复核鉴定移除无隐患房屋83栋，坚决做到了“人不进危房、危房不进人”。 - 保障性住房租金补贴 - 审核出台了《2022年租赁补贴实施方案》，全年通过财政一卡通完成了1137户，2916360元资金打卡发放。同时对2021年租赁补贴发放到户的情况按20%的比例进行了电话回访和入户调查。 3.农村危房改造 2022年我区农村危房改造中央任务8户，中央拨付金额13.84万元，2022年12月，完成改造12户，发放资金183000元。 4.保障性住房小区租金收取和管理 2022年全年完成公（廉）租房租金628877元的入库，对3户住户进行了腾退。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 1143.65 |  |  | 120.81 |  |  |  |  |  |  |  | 1022.84 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 1143.65 | 90.1 |  | 65.09 |  | 25.01 |  |  |  | 450.85 | 0 |  |  | 602.7 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 2206.03 | 14.5 |  |  |  | 2191.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：公廉租房运营管理目标 目标2：租赁补贴发放 目标3：农村危房改造 目标4：自建房排查 |  |  |  |  |  |  | 公廉租房运营管理有效率达97% 租赁补贴发放完成100% 农村危房改造完成100% 自建房安全排查完成100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：管理落实中央住保政策 |  |  |  | 贯彻落实执行政策 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：达到保基本、促公平、可持续的目标 |  |  |  | 实现应保尽保目标要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：公、廉租房运营管理规范 |  |  |  | 公廉租房收取完成100%，租金总计628877元，腾退3户住户。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：住房保障租赁补贴达标 |  |  |  | 财政一卡通补贴1137户，发放补贴资金2916360元。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：自建房排查 |  |  |  | 排查率100%，整治率100％。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：农村危房改造 |  |  |  | 完成改造12户，发放资金183000元。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：公、廉租房运营管理规范 |  |  |  | 及时收取租金，公租房欠缴清零。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：住房保障租赁补贴达标 |  |  |  | 2022年补贴及时发放 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：危房改造 |  |  |  | 按时拨付危房改造资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：自建房排查 |  |  |  | 按时完成排查整治 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：公、廉租房运营管理规范 |  |  |  | 聘请物业公司管理小区，支付物业费、维修维护费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：农村危房改造 |  |  |  | 实地核查，拨付改造资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：自建房排查 |  |  |  | 成立专业排查小组，聘请技术指导 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1：解决中低收益住房困难 指标2：解决新参加工作和入区务工人员住房困难 |  |  |  | 中低收益住房困难得到解决，为扶贫攻坚作出了贡献；新参加工作和入区务工人员住房问题基本上得到了妥善解决 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：公、廉租房租金收取 |  |  |  | 增加财政收入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1： 指标2： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：社会公众满意度≥95% 指标2：服务对象满意度≥90% …… |  |  |  | 社会公众满意度达100% 服务对象满意度达100% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡乐华 |  | 主任 |  |  |  |  |  | 住保中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高玲 |  | 副主任 |  |  |  |  |  | 住保中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨小蓉 |  | 财务人员 |  |  |  |  |  | 住保中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朱志奇 |  | 业务人员 |  |  |  |  |  | 住保中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 君山区住房保障中心是2011年第8次经区政府常务会议研究决定成立的君山区住房和城乡建设局二级机构，为股级单位，定编5人，现有正式编内人员5人，临聘人员1名部门（单位）。 - 本单位整体支出为单位日常运转、人员工资支出和业务支出,其中业务支出包括：1.公租房、廉租房管理费、大额维修支出。2.危房改造支出。 3.自建房排查支出。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2022年区住房保障中心基本支出90.1万元，其中：人员支出65.09万元，占基本支出72.24%；公用支出25.01万元，占基本支出27.76%；基本支出主要用于局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、培训费、差旅费、水电费、公车运行等日常公用经费。 （二）项目支出 项目支出450.85万元，支出为主要各个职能业务项目支出及部分大额支出，其中松湖、新洲小区项目59.2万元，占项目支出13.13%；棚改地方配套项目2万元，占项目支出0.44%；档案规范管理7.42，占项目支出1.65%;公租房项目11.53，占项目支出2.56%;其他支出370.7，占项目支出82.22%,其中农村危房改造6.05万元，占其他支出1.63%，新城区棚改项目364.65，占其他支出98.37%。 本单位无专项支出 三、部门（单位）专项组织实施情况 本单位无专项支出 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2022年区住房保障中心整体支出1143.65万元，其中：基本支出90.1万元，占总支出7.88%；项目支出450.85万元，占总支出39.42%;累计结余602.7万元，占总支出52.7%。 五、存在的主要问题 1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。 2、内部管理中人员较少，有些人身兼多个岗位。 六、改进措施和有关建议 按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 0 | 本单位无公务刷卡支出 |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市重点民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 97 |  |